霍山县省级文物保护单位西镇暴动旧址

消防工程

竞

争

性

磋

商

文

件

发包编号：AHHYZX-2022013

发包单位：霍山县文化旅游体育局

代理机构：安徽衡宇工程咨询有限公司

编制时间： 二 ○二 二 年 五 月

第一章  竞争性磋商公告

一、发包编号：AHHYZX-2022013

二、项目名称：霍山县省级文物保护单位西镇暴动旧址消防工程

三、项目实施地点：霍山县漫水河镇

四、项目实施主体（发包人）：霍山县文化旅游体育局

五、项目实施主体（发包人）地址：霍山县政务中心

六、项目类型：【√】工程类       【 】服务类   【 】货物类

七、发包方式：【√】竞争性磋商     【 】随机摇号     【 】直接发包

八、项目概况及投资规模：1、微型消防站配置2、火灾自动报警系统3、消防水系统工程  4、道路开挖破除及恢复等（详见工程量清单）。工程估算约48.96万元。

九、资金来源：政府资金

十、计划工期：45日历天

十一、承包人资质、资格要求：

1、承包人应具有独立法人资格，具有建设行政主管部门核发的消防设施工程专业承包二级资质。

2、拟任项目经理（建造师）资质要求为具备机电工程专业二级（含以上级）资质，具备有效安全生产考核（B类）证书、社保证明材料， 且无在建工程（承包人需提供无在建工程承诺函，格式附后）和重大安全事故。

3、承包人在承包时被县级及以上行政监督部门作出在一定期限内限制承包处理且在有效期内的，不得在本县发承包项目中确认为成交候选人。

4、承包人诚信要求：承包人、项目负责人及项目班子成员不得为失信被执行人。被人民法院列入失信被执行人人名单或其他严重失信行为，且在公示有效期内的企业，不得参加本项目。具体认定标准以从“信用中国”、“信用安徽”、“人民法院失信被执行人曝光台”网站查询为准。发包公示后有相关异议或投诉的，处理异议或投诉时以“信用中国”、“信用安徽”、“人民法院失信被执行人曝光台”网站查询、招标人或投诉处理机关的核实结果为依据。

5、承包项目班子成员不得是在编公务员和未经在编单位批准离岗的事业单位工作人员。

6、项目经理及项目班子组成人员必须是本单位工作人员。承包人需提供所属社保机构出具的包括承包截止日所属月份（含）为基点起往前计算已经过去的连续5个月内不少于连续缴费3个月的拟委任的项目经理的社保缴费清单等社保缴费证明原件或复印件加盖承包公司公章（例：7月19日发包，则连续5个月是指7月、6月、5月、4月、3月；连续3个月是指7月、6月、5月或6月、5月、4月或5月、4月、3月，其他类推）。无社保缴费证明或提供的社保缴费证明不满足发包要求的，其承包资格无效。

7、本次招标不接受联合体投标。

十二、发包范围：详见工程量清单等。

十三、包号数：1个

十四、公告发布时间：2022年5月30日

十五、公告发布媒介：

六安市公共资源交易电子服务系统（http://ggzy.luan.gov.cn）

安徽衡宇工程咨询有限公司网（http://www.ahhygczx.com）

十六、项目发包时间：2022年6月9日15时00分

发 包 地 点：安徽衡宇工程咨询有限公司二楼开标厅

十七、发包文件获取及费用支付方式：安徽衡宇工程咨询有限公司网（http://www.ahhygczx.com）

免费下载（含图纸、答疑澄清文件等）。

十八、资格审查方式：资格后审

十九、评审办法：综合评分法

二十、疫情防控要求：根据六安市新型疫情防控应急综合指挥部文件要求，通知如下：

一、进场人员不得属于新型冠状病毒肺炎确诊人员、疑似病例人员，不得属于开标前14天内在疫情中风险区、高风险区居住、或最近14天（开标前14天）内有中风险区、高风险区旅居史、或曾与确诊或与疑似病例有密切接触史按规定需隔离医学观察人员。

二、现场核查要求。进入开标厅有关人员，需要全程佩戴口罩，在开标大厅处主动扫“安康码”及“防疫行程卡”，接受体温检测以及48小时内核酸检测阴性报告，并保持社交距离。

二十一、其他注意事项：

1、承包人应具有独立法人资格，磋商响应性文件所报的项目班子组成人员必须是承包人本单位的人员。

2、联系方式：

发包人:霍山县文化旅游体育局

联系人：潘先生       电话：13966258052

代理机构：安徽衡宇工程咨询有限公司

联系人：邵工         电话：0594-5029965

霍山县文化旅游体育局

安徽衡宇工程咨询有限公司

2022年5月30日

第二章  承包人须知

一、承包人须知前附表

| 序号 | 内 容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目概况及发包人 | 项目名称：霍山县省级文物保护单位西镇暴动旧址消防工程 项目性质：工程类 项目编号：AHHYZX-2022013 发包方式：竞争性磋商 |
| 2 | 发包人和代理机构 | 发包人：霍山县文化旅游体育局 代理机构：安徽衡宇工程咨询有限公司 |
| 3 | 资金来源 | 政府资金 |
| 4 | 发包内容 | 1、微型消防站配置2、火灾自动报警系统3、消防水系统工程 4、道路开挖破除及恢复等（详见工程量清单）。工程估算约48.96万元。 |
| 5 | 分包 | √不允许 □允许 |
| 6 | 承包人资格要求 | 详见磋商公告 |
| 7 | 资格审查方式 | □资格预审 √资格后审 |
| 8 | 是否接受联合体承包 | □接受 √不接受 |
| 9 | 偏离 | √不允许负偏离 □允许 |
| 10 | 承包有效期 | 45日历天（从承包截止之日算起） |
| 11 | 磋商响应文件份数 | 壹份正本，贰份副本 |
| 12 | 签字或盖章要求 | 1、磋商响应文件封面以及磋商响应文件的密封粘贴处均应加盖承包人公章并经法定代表人或其委托代理人签字（或加盖法人印章）； 2、由委托代理人签字（或盖章）的，在磋商响应文件中须同时提交授权委托书。响应文件授权委托书格式、签字、盖章及内容均应符合本文件要求。 |
| 13 | 装订要求 | 须用A4纸订本式装订，否则后果自负。其中，按照发包文件规定需要提供的相关材料的复印件应装订在磋商响应文件内，所有供评标时查验的原件或要求复印件加盖公章的，单独随响应文件同时提交。响应性文件不准活页装订、应胶装成册。 |
| 14 | 密封要求 | 封套上应写明：“（项目名称）”响应文件、 年 月 日 时 分前不得开启”字样。 |
| 15 | 响应文件递交截止时间及地点 | 同开标时间及地点 |
| 16 | 开标时间及地点 | 开标时间：2022年6月9日15时00分（北京时间） 地点：安徽衡宇工程咨询有限公司二楼开标厅 |
| 17 | 评标方法及标准 | 综合评分法（详见本文件第九章） |
| 18 | 磋商小组的组建 | 磋商小组由3人组成，其中招标人代表1人，专家2人。 |
| 19 | 是否授权磋商小组确定成交承包人 | √是 □否 |
| 20 | 保证金 | / |
| 21 | 履约保证金 | 履约担保的金额：中标价的10% 履约保证金的提交时间：中标人均须在中标公示结束无异议后，7日内交到发包人指定的以下账户，否则，取消中标资格。 |
| 22 | 发包代理费及交易服务费 | 根据霍山县相关文件规定，招标代理服务费按中标价由中标人（成交人）支付。专家评审费由成交人按实支付。 |
| 23 | 工程地点 | 霍山县漫水河镇 |
| 24 | 工期 | 计划工期：45日历天 |
| 25 | 付款方式 | 本项目无预付款，工程完成投标工程量清单50%，付合同款25%，项目完工验收合格后付至合同款的50%,审计定案后付至备案价款的97%，余款质保期满后一次性无息付清。 |
| 26 | 质量要求 | 质量标准：合格 |
| 27 | 开标要求 | 承包人的委托代理人（持有效身份证件）及授权委托书，法定代表人应持法人身份证明书和有效身份证原件；否则发包人将其承包文件按无效处理。 有效身份证件是指：中华人民共和国第二代居民身份证。 |
| 28 | 磋商文件发售 | 本项目的磋商文件以电子版形式发售。 |
| 29 | 最高限价 | 本项目最高限价为人民币：肆拾捌万玖仟伍佰捌拾玖元整（￥489589.00元），承包报价超过此限价的为无效承包。 |
| 30 | 特别提醒 | 1.承包人参加开标会时应携带以下资料原件供查验：法定代表人身份证和法定代表人身份证明书原件或授权委托代理人身份证和法人授权委托书原件。 2.其他注意事项：疫情防控要求，详见公告。 |
| 31 | 其他说明 | 递交响应文件的承包人不得少于3家，最终提交报价的不得少于2家。 |
| 备注 | 1、磋商承包人须提供一份已标价工程量清单电子版一份（以发布的工程量清单格式为准）。介质为U盘（U盘外表须注明不可擦去的磋商承包人名称），装入承包文件正本封袋中，否则视为无效承包。 2、若磋商承包人在同一天同时参加多个项目开标时，项目经理不得同时作为多个项目成交备审单位的拟任项目负责人，否则取消其第二个项目成交备审单位资格。 |  |

二、承包人须知

1、根据霍山县相关规定制定本磋商文件。

2、适用范围。本磋商文件仅适用于本磋商文件所述的建设工程发包。

3、合格的承包人。合格的承包人应符合本磋商文件载明的承包资格。

4、承包报价。承包报价为承包人在磋商文件中提出的各项支付金额的总和。

磋商承包人不得递交两份或多份内容不同的磋商响应文件，或在一份磋商响应文件中对同一磋商项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效（按磋商文件规定提交承包替代方案的除外），否则将被判定为无效承包。

5、承包费用。磋商承包人应承担其编制磋商响应文件以及递交磋商响应文件、样品（本项目不需要）等所涉及的一切费用，无论承包结果如何，磋商承包人对上述费用不负任何责任。

6、承包有效期：为60日历天（从承包截止之日算起）。

7、承包人应确保所提供的承包资料的真实性、有效性及合法性，否则，由此引起的被废标等任何责任由其自行承担。

8、为保证招承包活动顺利进行，承包人应派相关技术人员进行现场答疑，授权代表必须到达开标现场（携带身份证明备查）。

9、如果磋商小组认为有必要，可要求承包人在指定时间内提交磋商响应文件的补充资料或证明材料。指定时间内未能提交或提交不全，做无效标处理。

10、磋商文件中如果提供参考商标或品牌，仅作为说明并没有限制性。承包人在承包中若选用替代商标或品牌，应优于或相当于参考商标或品牌，否则磋商小组有权拒绝其承包。

11、承包人必须保证，承包人在中华人民共和国境内使用承包货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律或经济纠纷。如承包人不拥有相应的知识产权，则在承包报价中必须包括合法获取该知识产权的一切相关费用。

12、本项目不接受联合体承包。

13、本项目承包报价采用的币种为 人民币  。

14、磋商响应文件和与承包有关的所有文件均应使用   汉  语   。

15、除另有规定外，磋商响应文件使用的度量衡单位，均采用中华人民共和国法定计量单位。

16、本公司一律不予退还承包人的磋商响应文件。

17、承包人对本须知如有不清楚之处，请及时与本公司联系，本公司将尽快予以答复。

18、本磋商文件的解释权属于发包人和安徽衡宇工程咨询有限公司。

第三章  磋商文件内容、澄清及修改

1、磋商文件的组成

（1）磋商文件包括本章第3条发出的修改澄清通知。

（2）承包人应认真审阅磋商文件所有的内容，如果承包人的磋商响应文件不能实质性地响应磋商文件要求，将作废标处理。

2、磋商文件的澄清

（1）要求澄清磋商文件的承包人，最迟应在提交响应文件截止之日前2 天以书面或传真的方式向发包单位提出要求澄清的问题。发包单位在不迟于提交响应文件截止之日前 2天以书面形式予以解答，，由此而产生的对竞争性磋商文件内容的修改，将均在网上发布。

（2）磋商承包人对发包单位提供的磋商文件所做的推证、解释和结论，发包单位概不负责，磋商承包人由于对磋商文件的任何推证和误解以及磋商文件对有关问题的口头解释所造成的后果，均由磋商承包人自负。磋商承包人应认真检查磋商文件是否齐全，如有遗漏，请于2日内向本公司索取，否则责任自负。

3、磋商文件的修改

（1）在提交响应文件截止之日2日前，发包单位可以以网站发布更正通知的方式修改竞争性磋商文件，修改通知作为磋商文件的组成部分，对承包人有同等约束作用。

（2）承包人在收到磋商文件修改通知后24小时内，应以电话形式告知本公司予以确认。

（3）为使承包人有合理的时间将修改通知内容考虑进去，发包单位可以酌情延长递交磋商响应文件的截止日期，具体时间将在修改通知中写明。当磋商文件、修改通知内容相互矛盾时，以最后发出的书面通知为准。

第四章  磋商响应文件的编制

1、磋商响应文件是对磋商文件实质性响应的承诺文件。

2、磋商响应文件的份数和签署

（1）承包人应按本磋商文件的规定，向发包单位提交磋商响应文件，其中壹份正本，贰份副本。并在封袋上注明“正本”或“副本”字样，当正本与副本有不一致时，以正本为准。

（2）所有供评标时查验的原件或要求复印件加盖公章的资料，单独随磋商文件同时提交。

（3）磋商响应文件正、副本均建议使用A4纸统一装订，且均应使用不能擦去的墨水书写或打印，按前附表要求盖章、签字。

（4）全套磋商响应文件应无修改和行间插字，除非这些修改是根据“磋商文件修改通知”的要求进行的，或者是承包人明显笔误必须修改的。不论何种原因造成的涂改、插字和删除，都应由磋商响应文件签署人加盖印鉴。

第五章  磋商响应文件的递交

1、磋商响应文件的密封与标志

所有磋商响应文件为明标，应将磋商响应文件的正本和副本分别密封，并在封袋上正确注明“正本”和“副本”字样。所有封袋上都应写明项目名称、磋商承包人名称，并在封袋起缝处加盖磋商承包人公章，并经法定代表人或委托代理人签字（或盖章）。

2、提交磋商响应文件截止时间

（1）承包人应在承包须知中规定的时间之前将磋商响应文件递交到指定地点。磋商承包人在接到磋商响应文件时将注明收到的日期和时间。

（2）超过承包截止时间送达的磋商响应文件将被拒绝并原封退给承包人。

3、磋商响应文件的修改与撤回

（1）承包人可以在递交磋商响应文件以后，在规定的承包截止期之前，以书面形式向发包单位递交修改或撤回其磋商响应文件的通知。在承包截止期以后，不得更改磋商响应文件。

（2）承包人的修改或撤回通知，应按本文件的要求编制、密封、标志和递交（密封袋上应标明“修改”或“撤回”字样）。

（3）在承包有效期内，承包人不得撤销磋商响应文件。

第六章  开标与评标

1、开标

1.1 发包人将在本章承包人须知前附表规定的磋商截止时间(开标时间)和地点公开开标，并邀请所有承包人的法定代表人或其委托代理人准时参加。磋商承包人法定代表人或代理人必须到场参加开标会议，并出示授权书(格式参照竞争性磋商文件提供的格式)、代理人身份证原件（法定代表人参加磋商的，出示其身份证和法定代表人身份证明书原件即可），以便开标会议上证明其身份及磋商资格。

出现下列情况之一的，将不予受理：

1.1.1 逾期送达的或者未送达指定地点的磋商响应文件；

1.1.2 未按竞争性磋商文件要求包装、密封、标记的。

1.2 开标前，将会同发包人代表、磋商人代表、监督部门进行验标（检查磋商响应文件密封情况、份数等），并宣布检查结果。

1.3开标时，发包人（代理机构）将当众宣读所有有效承包人的名称、书面修改和撤回磋商的通知，以及发包人（代理机构）认为合适的其它详细内容。

1.4 代理机构将做开标记录，记录的内容应包括按规定在开标时宣读的全部内容。

2、磋商响应文件的评审及澄清

2.1磋商截止时间前收到的所有磋商响应文件都将予以拆封，并进行评审。

2.2在磋商响应文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，承包人对代理机构、发包人和磋商小组及其成员施加影响的任何行为，一经发现都将导致取消其磋商资格。

2.3为有助于对磋商的审查、评价和比较，承包人授权代表可应磋商小组的邀请对服务响应情况、项目方案等进行简要说明和澄清。有关澄清的要求和答复原则上应采用书面形式或现场问答形式，但磋商价格和其它实质性的内容不得更改。

3、对磋商响应文件的初审

3.1资格审查。通过资格审查合格磋商响应文件将进入下一步评议。

3.2符合性检查。首先检查磋商响应文件内容是否按竞争性磋商文件进行了实质性响应。磋商小组要审查每份磋商响应文件是否实质上响应了竞争性磋商文件的要求。磋商小组决定磋商响应文件的实质响应性只根据磋商响应文件本身的内容。

3.3磋商响应文件的澄清

3.3.1磋商后,磋商小组将审查磋商响应文件是否完整,有无计算上的错误,是否提交了磋商保证金,文件签署是否合格,磋商响应文件是否总体编排有序。

3.3.2算术错误将按以下方法更正：若单价计算的结果与总价不一致，以单价为准修改总价；若用文字表示的数值与用数字表示的数值不一致，以文字表示的数值为准。如果承包人不接受对其错误的更正，其磋商将被拒绝。

3.3.3磋商小组可以接受磋商响应文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、 不一致的或不规则的地方，但这种接受不能影响任何承包人相应的名次排列。

3.3.4在评审期间，磋商小组可以要求承包人对磋商响应文件中含义不明确的内容作必要的澄清或说明,但是澄清或者说明不得超出磋商响应文件的范围或者改变磋商响应文件的实质性内容,澄清或者说明以书面形式提交,并经承包人的授权代表签字。

3.4、如发现下列情况之一的，其磋商相应文件将被拒绝：
  （1）逾期送达磋商响应文件的；

（2）磋商响应文件内容字迹或数据潦草，难以辨认的；

（3）承包人未提交磋商保证金或金额不足的；

（4）评审方案或服务承诺有重大偏差的；

（5）资格证明文件不全或无效的；

（6）磋商响应文件未按竞争性磋商文件规定公章或签字的，或签字无法定代表人有效委托书的；

（7）提供虚假或伪造资料的；

（8）竞争性磋商文件规定的其他情形。

合格的磋商响应文件将进入下一步评议。

4、磋商响应文件的详细评审方法

磋商小组将按照本须知第4条规定只对确定为实质上响应竞争性磋商文件要求的且通过符合性审查的磋商按评审规定的评审标准和办法进行评审。

5、最终评审结果的确定

磋商小组成员根据评审方法对各磋商响应文件进行综合评审，按第九章评审办法中规定的办法详细评审，并根据按规定确认成交人。

6、评审过程的保密性

6.1从磋商之日起至签发成交通知书前，承包人不得就与其磋商有关的事项与代理机构和发包人单独接触。

6.2承包人试图对代理机构和发包人的评审、比较或授予合同的决定进行影响，都可能导致其磋商申请被拒绝。

第七章   成交与签订合同

1、合同授予标准

1.1 评审通过后，磋商小组将按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选承包人。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐，评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

1.2原则上把合同授予实质上响应竞争性磋商文件要求的综合得分最高的的成交候选人。

1.3 最低报价并不是被授予合同的保证。

1.4成交人确定后，发包人将通过“六安市公共资源交易电子服务系统”公示，同时向成交人发出成交通知书。

2、发包人宣布废标的权利

2.1在磋商招标中，出现下列情形之一的，发包人有权宣布废标：

（1）磋商小组否决所有磋商的；

（2）出现影响招标公正的违法、违规行为的；

（3）承包人的报价均超过了预算，发包人不能支付的；

（4）因重大变故，招标任务取消的。

废标后，发包人将把废标理由通知所有承包人。

3、成交通知书

3.1成交人确定后，发包人将以书面形式通知成交人，其磋商已被接受。

3.2发包人将不对成交和未成交的原因作任何解释。

4、履约保证金

4.1成交人在收到发包人发出的成交通知书后，在签订合同前，应按照竞争性磋商文件规定向发包人提交履约保证金。

4.2如果成交人未按照规定交纳履约保证金，发包人有权取消该授标，且其磋商保证金不予退还。在此情况下按照有关规定可将该标授予其下一个成交候选人，或重新发包。

5、招标代理费

应按照前附表规定交纳。

6、签订合同

成交承包人应在成交通知书发出之日起30日内与发包人签订合同。磋商文件、成交承包人的响应文件及澄清文件等，均作为合同的附件。合同签订前中标承包人应向发包人出示履约保证金缴纳证明。

7．质疑

7.1承包人认为竞争性磋商文件、磋商过程、成交结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或应当知道其权益收到损害之日起7个工作日内，以书面形式向发包人提出质疑。对质疑回复不满意，或者发包人、代理机构未在规定期限内作出答复，承包人可在规定时间内向霍山县公共资源交易监督管理局提起投诉。

7.2投诉人有下列情形之一的，属于虚假、恶意质疑，行政监督部门应当驳回质疑，将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚：

（1）一年内三次以上质疑均查无实据的；

（2）捏造事实或者提供虚假质疑材料的。

第八章 发包内容（另附工程量清单）

第九章  评审办法

评审办法前附表一（资格审查指标表）

| 序号 | 评审因素 | 磋商资格评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 授权委托书及代理人身份证 | 若法定代表人本人参加开标会则只需查验身份证原件和法定代表身份证明书；若代理人参加开标会则需查验法定代表人授权委托书原件和代理人身份证原件（需在磋商文件中提供授权委托书及身份证的复印件并加盖公章，评标现场查验原件）。 |
| 2 | 营业执照、资质证书 | 具备年检有效的营业执照副本，提供营业执照原件(需在磋商响应文件中提供证书复印件并加盖公章，评审现场查验副本原件或复印件加盖公章)。 提供资质证书原件(需在磋商响应文件中提供资质证书复印件并加盖公章，评审现场查验原件或复印件加盖公章)。 |
| 3 | 项目经理证书、B证及社保证明等 | 项目经理需提供建造师注册证书、安全考核合格B级证书、不少于连续三个月其公司为其缴纳社保的证明。(需在响应文件中提供证明文件复印件, 磋商现场查验原件或复印件加盖公章） |

以上评审有任何一项未通过或缺少任何一项需提交查验原件或复印件加盖公章材料的，资格审查不合格，磋商响应文件按无效处理。

评审办法前附表二（初步评审指标表）

| 序号 | 评审因素 | 初步评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 磋商承包人名称的一致性要求 | 磋商承包人名称或组织机构与资格后审提供的营业执照、资质证书应一致。 |
| 2 | 磋商响应文件签字盖章要求 | 磋商响应文件应按磋商文件规定加盖磋商承包人公章并经磋商单位负责人或其授权的代理人签字或盖章。 |
| 3 | 磋商响应文件格式 | 须按磋商文件规定的格式填写，内容完整，不得影响磋商响应文件评审，且不得出现关键字迹模糊、无法辨认等情况。 |
| 4 | 磋商响应文件的唯一性和确定性 | 磋商承包人不得递交两份或多份内容不同的磋商响应文件，且未声明哪一个有效，按磋商文件规定提交投标替代方案的除外。 |
| 5 | 磋商承包人投标项目清单内容 | 必须响应磋商文件的要求（详见工程量清单）。 |

以上评审有任何一项未通过的，初步评审不合格，磋商文件按无效处理。

评分标准（技术部分综合评分指标，总计80分）

技术标一评分（45分）：

| 序号 | 评分 内容 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主要施工方案与技术措施 | 10分 | 各主要分部施工方法符合项目实际，须有详尽的施工技术方案，工艺先进、方法科学合理、可行，能指导具体施工并确保安全。 （优良的得 6-10 分，基本满足需要的得 4-6分，有重大缺陷的得 0 分） |
| 2 | 确保工程质量的管理体系与措施 | 10分 | 施工项目应有专门的质量技术管理班子和制度，人员配备合理，制度健全；主要工序有质量技术保证措施和手段，能有效保证工程质量，且承诺的质量标准达到招标要求。 （优良的得 6-10 分，基本满足需要的得4-6分，完全不合理或有重大缺陷的得 0 分） |
| 3 | 确保安全文明生产的管理体系与措施 | 10分 | 针对本工程项目特点，应有现场文明施工计划，环境保护措施，各项措施周全、具体、有效。 （优良的得 6-10 分，基本满足需要的得4-6分，有重大缺陷的得 0 分） |
| 4 | 工程进度计划与措施及施工网格图 | 5分 | 在施工工艺、施工方法、材料选用、劳动力安排、机械设备、技术等方面有保证工程进度的具体措施；有控制工程进度的施工进度计划；有施工总进度表或施工网络图，安排科学合理，符合本项目施工实际要求。 （优良的得 3-5 分，基本满足需要的得1-3分，有明显缺陷的得 0 分） |
| 5 | 项目的重难点及解决措施 | 5分 | 有工程施工的重点和难点解决方案、措施，方案科学合理，措施得当可行。 （优良的得 3-5 分，基本满足需要的得1-3分，重点、难点没有逐项列明，或某项重点、难点的解决方案、措施有重大缺陷或不适用的得 0 分） |
| 6 | 工程施工期间的新冠疫情防控措施 | 5分 | 结合本工程特点，依据承包人提出的工程施工期间的新冠疫情防控措施、对应保证措施进行评审。 （优良的得 3-5 分，基本满足需要的得1-3分，有明显缺陷的得 0 分） |

技术标二评分（35分）：

| 序号 | 评分 内容 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 7 | 投标企业 业绩 | 20分 | 承包人自2018年5月1日以来至投标截止日（以业绩合同签订时间为准），具有单项合同金额在 35万元（含35万元）以上的省级及以上重点文物保护单位的消防工程施工业绩的每个得5分，满分20分。（为独立验收，不接受专业分包承揽的项目） 注： 1、投标文件中须同时提供中标通知书、合同、验收合格证明资料及省级重点文物保护单位公布批次证明材料，否则，该项目业绩不予得分。 2、验收合格证明材料指的是消防验收意见书或消防验收备案凭证或工程竣工验收报告。 |
| 8 | 拟派项目团队人员 | 8分 | 根据本项目施工特点，拟派项目团队人员需配备以下岗位人员： 1、工程管理人员至少应包括（本项3分）： ①注册造价工程师 ②注册安全工程师 ③注册消防工程师 人员配备齐全的得3分，每缺一个岗位扣1分，没有不得分。 2、施工现场劳动力至少应包括（本项5分）： ①机械设备安装工 ②电气设备安装工 ③古建筑传统石工 ④古建筑传统瓦工 ⑤砌筑工 人员配备齐全的得5分，每缺一个岗位扣1分，没有不得分。 上述所有人员需提供相关岗位证书（原件的扫描件）。并提供本单位连续缴纳满3个月（自开标时间起上溯3个月）的社保证明材料。 |
| 9 | 承包人荣誉 | 5分 | 承包人自2018年5月1日以来至投标截止日（以获奖证书或获奖文件的公告时间为准），获得市级优秀“消防设施工程专业承包企业”荣誉证书的得2分；获得省级及以上优秀“消防设施工程专业承包企业”荣誉证书的得5分。（同一工程获得奖项的，仅记最高奖；不同工程项目分别获得奖项的分别加分，此项累计加分最高得分不超过 5 分） 注： - 提供获奖证书原件的扫描件并加盖承包人公章装订在投标文件中。 - 投标时提供颁奖单位官网发布的文件截图； - 奖项的颁奖单位应为行业主管部门或建筑业协会或消防协会，协会必须在国内依法登记注册，以中国社会组织公共服务平台中“全国社会组织信用信息公示平台（试运行）”的查询结果为准，投标时需提供查询截图，否则不予认可。 民政部公布的“离岸社团”、“山寨社团”或中国社会组织政务服务平台中“全国社会组织信用信息公示平台 （试运行）”公示的“涉嫌非法社会组织”颁发的荣誉、奖励均无效”。 |
| 10 | 承包人售后服务认证 | 2分 | 承包人近三年内（投标截止之日起往前追溯）获得五星级建筑工程服务认证证书、五星级售后服务认证证书的每个得1分，共2分（本证书必须在中国国家认证认可监督管理委员会网www.cnca.gov.cn能够查询到并提供查询截图） 注：投标时提供以上相关证书及截图复印件加盖公章装订在投标文件中。 |

商务标（商务标综合评分指标，总计20分）

| 序号 | 征集内容 | 分值 | 评 分 标 准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 承包人 报价 | 20分 | 1、合理价的判定：承包人最终报价低于所有承包人最终报价平均值92%的判定为低于成本价，低于成本价的承包人商务标得分为零分。 2、以满足招标文件要求在有效报价内的最终投标价格最低的投标报价为评标基准价，磋商报价得分＝（磋商基准价/磋商报价）×20%×100，计算分数时四舍五入取小数点后两位。 注：超过最高限价的，按废标处理。 |

- 1.合理值的判定：根据相关文件规定，本项目最终投标报价低于承包人最终报价平均值的92%，作为异常低价,承包人的报价存在异常低价的，应在响应文件中提供必要的证明材料和说明，由磋商小组进行全面评估，磋商小组认定其存在履约及质量安全风险的或承包人未提供证明材料和说明的，商务标为0分。

- 2.技术标一得分方法：对某一承包人技术标一的每一个指标项得分取各位评委评分的平均值（保留至小数点后两位数第三位四舍五入），得到该承包人该指标项的得分。再将承包人技术标二的指标项得分进行汇总，得到该承包人的技术标二得分之和。

3.得分汇总

（1）将每个有效磋商承包人的技术标得分加上根据上述标准计算出的价格分，即为该磋商承包人的综合总得分。

（2）按照有效磋商承包人综合总得分由高到低依次排出成交承包人及成交候选承包人。

一、评审办法：

采用综合评分。

对各磋商承包人的磋商响应文件根据评审办法前附表一、二的内容进行符合性评审，通过符合性评审的磋商承包人参与磋商和第二轮报价（最终报价书）。磋商“项目报价书”在所有第二轮报价结束后予以拆封。

本项目将对各承包人的磋商响应文件进行符合性评审，符合性评审通过的磋商承包人进入磋商环节。本次磋商只进行二轮报价，即各承包人在磋商前先在其密封标书《项目报价书》中进行第一轮报价，第一轮报价高于控制价的按无效处理。磋商结束后，现场填写《最终磋商报价书》。在磋商内容不做实质性变更及重大调整的前提下，承包人的第二轮报价不得高于或等于第一轮报价，否则按无效处理。承包人的第二轮报价为最终报价。

按照通过符合性评审，经磋商确定最终发包需求和提交最后报价的承包人后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的承包人的响应文件和最后报价进行综合评分。磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐成交候选承包人，并编写评审报告。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

二、评审、定标程序：

按照以下顺序进行：“符合性评审→磋商→第二轮报价→综合评分→宣布各磋商承包人第一轮报价和第二轮报价→确定成交备审承包人→宣布评审结果”。

（一）符合性评审。主要包括：资格审查、初步评审，详见评审办法前附表一、二。符合性评审未通过的按无效处理，不得参与磋商和第二轮报价。

（二）现场磋商。磋商小组所有成员集中与通过符合性评审的单一承包人分别进行磋商。各承包人的技术资料、价格和其他信息在磋商时均予以保密。

在磋商过程中，磋商小组可以根据竞争性磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动竞争性磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经发包人代表确认。

对竞争性磋商文件作出的实质性变动是竞争性磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的承包人。

承包人应当按照竞争性磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。承包人为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

磋商响应文件能够详细列明采购的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求所有继续参加磋商的承包人在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的承包人不得少于2家。

（三）第二轮报价。磋商结束后，磋商承包人现场分别填写并提交《最终磋商报价书》。

（四）综合评分。对照技术标综合评分指标进行综合评分。

（五）宣布各磋商承包人第一轮报价和第二轮报价，对最终磋商报价进行评审。磋商主持人在磋商现场宣读通过符合性评审单位的第一次报价及最终承诺报价。

（六）确定成交承包人。磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐1-3名成交候选承包人名单。

（七）宣布评审结果。磋商主持人磋商宣布通过符合性评审的承包人和评审结果。

第十章  磋商响应文件格式

（项目名称）   竞争性磋商

响

应

文

件

项目编号：

磋商承包人：                             （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：             （签字或盖章）

年      月    日

目   录

一、承包人基本情况

二、法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书

三、服务响应情况

四、霍山县省级文物保护单位西镇暴动旧址消防工程承包方案

五、磋商函

六、项目报价书

七、最终磋商报价书

八、投标分项报价表

九、竞争性磋商文件要求提交的其他相关资料

十、无在建承诺函

- 承包人基本情况（格式自拟）

承包人基本情况，营业执照、企业资质，项目经理证书、B证、社保证明复印件加盖公章

- 法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书

（磋商文件中提供授权委托书及身份证的复印件并加盖公章，评标现场查验原件）

（一） 法人授权委托书

本授权书声明：               公司（工厂）的           （法人代表姓名、职务）代表本公司（工厂）授权           （被授权人的姓名、职务）为本公司（工厂）的合法代理人，参加安徽衡宇工程咨询有限公司组织的                     项目（招标编号：               ）的磋商、合同签订，以及合同执行等活动，其可以本公司名义处理一切与之有关的事务。

特此声明。

法人代表（磋商承包人负责人）签字：

职        务：

代理人（被授权人）签字：

职       务：

承包人名称(加盖公章)：

地       址：

日       期：

（二）法定代表人或委托代理人身份证复印件

（三）法定代表人身份证明书

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：               年            月           日

经营期限：

姓    名：                 性别：

年    龄：                 职务：

系          （承包人单位名称）         的法定代表人。

特此证明。

承包人：             （盖公章）

日  期：      年     月     日

三、服务响应情况（格式自拟）

（一）项目人员配置(提供人员配置表，拟派本项目人员的身份证复印件及相关从业资格证明)

（二）项目使用工具的配置（提供工具配置表，数量等内容）

（三）计划工期、服务范围和服务标准承诺

（四）其他

四、（工程名称）承包方案（格式自拟）

根据本项目的服务范围、服务要求，制定具有针对性、合理性、可操作性的承包方案

五、磋商函

（发包人名称）         ：

（磋商承包人全称）授权                      （全权代表名称）（职务、职称）为全权代表，参加贵方组织的                    项目（括号内填写招标编号）的有关磋商活动。为此：

一、提供磋商须知规定的全部磋商响应文件：

一式叁份，其中正本一份，副本贰份；具体要求按照竞争性磋商文件规定。

二、参与磋商的  （工程名称）  总磋商价为（大写）：          元人民币；

三、完成本项目计划工期：       天。

四、保证遵守竞争性磋商文件中的有关规定。

1、保证忠实地执行双方所签的经济合同，并承担合同规定的责任义务。

2、愿意向贵方提供任何与该项磋商有关的数据、情况和技术资料。

3、本磋商自开标之日起60天内有效。

4、与本磋商有关的一切往来通讯请寄：

地址：

电话：

磋商承包人（盖章）：

法定代表人或授权委托人（签字）：

日期：

六、项目报价书

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目编号 |  |
| 承包人全称 |  |
| 磋商报价（人民币） | 大写： 元 小写： 元 |
| 计划工期 |  |
| 备 注 |  |

备注：1、磋商报价为承包人在竞争性磋商文件中提出的各项支付金额的总和。包括本次磋商全部内容及人员工资、材料费、工具费、税费等所发生的所有费用等。成交人应向采购单位出具税务发票。

2、本《项目报价书》中如存在大写金额与小写金额不一致的，承包人须以大写金额为准进行修正；总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，须以单价金额为准进行修正，除单价金额小数点有明显错误。

3、本《项目报价书》为第一轮报价，第一轮报价高于最高限价的按无效处理。

磋商承包人（公章）：

法定代表人或其委托代理人：        (签字或盖法人印章)

日   期：            年        月        日

七、最终磋商报价书

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目编号 |  |
| 承包人全称 |  |
| 磋商报价（人民币） | 大写： 元 小写： 元 |
| 计划工期 |  |
| 备 注 |  |

法定代表人或其委托代理人(签字或盖法人印章)：

备注：1、磋商报价为承包人在竞争性磋商文件中提出的各项支付金额的总和。包括本次磋商全部内容及人员工资、材料费、工具费、税费等所发生的所有费用等。成交人应向采购单位出具税务发票。

2、本《最终磋商报价书》中如存在大写金额与小写金额不一致的，承包人须以大写金额为准进行修正；总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，须以单价金额为准进行修正，除单价金额小数点有明显错误。

3、最终磋商报价书为二轮报价，即最终报价，最终报价高于或等于第一轮报价的按无效磋商处理。

注：本《最终磋商报价书》由承包人在磋商现场依磋商情况填写（勿需装订在竞争性磋商文件内）。

八、工程名称              清单投标分项报价表

（格式详见工程量清单）

磋商承包人盖章：

日    期：      年    月    日

注：表中所列工程为对应霍山县省级文物保护单位西镇暴动旧址消防工程清单的全部服务内容。如有漏项或缺项，承包人承担全部责任。

九、竞争性磋商文件要求提交的其他相关资料

十、无在建承诺函

致：（发包人名称）：

我单位参与你方发包项目编号为（项目编号）的（发包项目名称）项目的发包活动，现郑重承诺如下：

我单位项目经理         参与本项目承包之前无在建工程（含已成交的待建工程）或已按照相关法律法规办理了有效的项目经理变更手续，如发现有在建工程（含已成交的待建工程）经查证属实即构成以虚假信息（事实）承包，我单位自愿接受发包人及公共资源监督管理部门按照《中华人民共和国招投标法》及实施条例规定给与处理，包括成交无效，赔偿发包人损失，接受罚款以及承包资格限制等。

承包人（盖公章）：

法定代表人（签字）：

日  期：