霍山县2022年二、三级古树保护修复方案编制项目

采购需求

市级下达我县2022年二级古树保护修复任务是25株，需要编制修复方案并上报。现需对我县50株没有编制方案和修复的二级古树进行现场调查，然后筛选25株急需修复的古树编制修复方案。另根据各乡镇日常巡查结果，有40株三级古树需修复，一并编制修复方案。

备注:50株二级古树和40株三级古树详细表详见附件

| 序号 | 服务类型 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外业调查 | 天 | 20 | 外业要求：外业调查二级古树50株、三级古树40株，拍照、记录每株树的生长现况、周边环境、受损状况、存在的安全隐患等。方案编制完成提交外业调查的记录及图片资料。 |
| 2 | 内业方案编制 | 天 | 10 | 内业要求：分析古树现状特点和存在问题，综合古树种类和地域特色、文化景观生态价植，制定切实可行的保护措施，提出“一树一策”技术方案，保护修复措施针对性强，具有可操作性，经费预算要合理。 |
| 备注：①一树一策”修复方案：二级25株，三级40株。 ②方案编制完成通过专家组评审后，二级、三级古树修复方案正式文本分开装订，二级10本；三级8本按时上报，其中图片全部彩色打印。 |  |  |  |  |

霍山县林业局

2022年6月6日