- 霍山县2022-2023年松材线虫病防治第三方核查及验收项目

- 采购需求

- 项目内容

- 霍山县2022-2023年松材线虫病防治第三方核查及验收项目，开展松材线虫病除治期间监理、核查工作，除治结束后验收工作。

- 实施时间

- 2022年12月-2023年6月（具体时间以签订合同为准）。

三、实施范围

全面核查和验收霍山县15个乡镇和1个国有林业总场的病死松树和疫点小班清理质量。对本县范围内参与防治实施的单位评价。

四、服务内容

（一）范围

核查和验收霍山县15个乡镇和1个国有林业总场，病死松树39113株，小班面积51096亩。其中，疫点乡镇11个、国有林场1个，分别为上土市镇、太阳乡、漫水河镇、落儿岭镇、磨子潭镇、大化坪镇、衡山镇、下符桥镇、但家庙镇、与儿街镇、太平畈乡、国有林业总场，疫点小班有210个；核查无疫情乡镇4个，分别为诸佛庵镇、东西溪乡、佛子岭镇、黑石渡镇，无疫情小班14个。

（二）内容

中标单位依据采购单位提供枯死松树清理管理平台软件，对疫点乡镇（林场）枯死松树清理工作进行核查和验收，包括2022-2023年枯死松树清理除治期质量全面核查和验收，打孔注药检查验收等内容。

1、枯死松树清理核查。2022年12月-2023年3月，依托采购单位提供枯死松树清理管理平台软件，伴随各单位清理进度，在网络平台对枯死松树清理工作进行初步监理审核，采取重点抽样方式做进一步核查，核实清理进度、除害质量、疫木监管、档案管理、资金投入和采购程序等情况，对不达标的单位进行专业指导，提出问题限期整改，提交进度报告和整改报告，作为县内通报和资金兑现的依据。对打孔注药实施情况进行验收，形成验收报告。

2、枯死松树清理验收。在2023年4月-5月上旬，开展枯死松树清理验收工作，具体内容包括检查落实林长防控责任、组织宣传工作成效、全查小班清理进度、抽查枯死松树清理质量、查看公路沿线枯死松树情况、排查家前屋后疫木疫柴堆集情况、抽查非普查小班清理情况、查阅档案资料整理收集情况、走访农户和涉木单位个人进行满意度测评、抽查涉木企业有无利用疫木行为，抽查松树打孔注药情况评价合格率和数量等。经采购单位确认和专家组评审后，提交验收报告，验收报告需有项目负责人和技术负责人签字，技术负责人需有林业相关专业副高级以上职称。

备注：响应性文件中需自行承诺后期根据采购单位需要会提供项目负责人和技术负责人，项目负责人和技术负责人不得为失信被执行人，否则视为不响应采购文件（响应性文件中可不具体列出项目负责人和技术负责人名单）。

3、专家组评审。中标单位需组织专家组对验收报告进行评审，并出具评审意见。专家组成员由中标单位挑选聘请，并经业主单位认可。专家组总共7人，其成员由中级及以上职称人员组成，有林业或相关行业从业经历，需有3名以上具备副高级职称。

4、双方按照国家、省、市、县各级政府及主管部门关于松材线虫病防控相关法规文件要求，根据服务内容和霍山县实际情况商讨制定本《霍山县2023年松材线虫病防治第三方核查及验收实施方案》。

（三）数量

1、在网络平台对枯死松树清理工作进行初步监理审核，全县枯死松树清理数按普查数及后期增加估计为50000株。

2、核查全县枯死松树清理数按普查数及后期增加估计为50000株，总体抽样数不低于清理总量的5%，估计约2500株。

3、验收全县枯死松树清理数按普查数及后期增加估计为50000株，总体抽样数不低于清理总量的5%，估计约2500株。

4、检查验收小班，检查枯死松树总数不少于10株，在小班内分布均匀。

5、查看公路沿线松材线虫病发生情况。

6、小班全查，抽查枯死松树清理完成情况。

7、查看公路沿线。

8、排查家前屋后，走访农户和涉木单位个人每个小班不少于3户。

9、查阅档案资料。

10、抽查非清理小班松树松材线虫病发生情况，每个乡镇不少于3个，全县总面积不少于1万亩。

11、检查验收打孔注药施工，总数12000株，总样本量不低于15%且不少于1800株。

（四）实施明细表

| 序号 | 阶段 | 项目 | 说明 | 单位 | 预计发生数量 | 样本数量（估计数） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 枯死松树清理核查 | 初步监理审核 | 在网络平台对枯死松树清理工作进行初步监理审核 | 株 | 50000 | 50000 |
|  |  | 小班调查 | 全到 | 个 | 224 | 224 |
|  |  | 枯死松树清理核查 | ≥总体样本量5%，按普查数及后期增加估计 | 株 | 50000 | 2500 |
|  |  | 家前屋后疫木疫柴堆集情况 | 每个小班周边3户 | 个 | 224 | 672 |
|  |  | 非普查小班清理情况 | 每个疫情发生乡镇抽3个小班 | 个 | 11 | 33 |
|  |  | 打孔注药数量和质量核查 | ≥样本量15% | 株 | 12000 | 1800 |
|  |  | 调查招标采购程序 | 按防治责任单位数 | 份 | 12 | 12 |
|  |  | 防治单位评价 | 未知具体数量，暂按防治责任单位数估计，按实际防治单位数量执行评价 | 个 | 15 | 15 |
|  |  | 公路沿线枯死松树清理情况 |  | 线 | 1 | 1 |
| 2 | 枯死松树清理验收 | 小班调查 | 全到 | 个 | 224 | 224 |
|  |  | 枯死松树清理核查 | ≥总体样本量5% | 株 | 50000 | 2500 |
|  |  | 家前屋后疫木疫柴堆集情况 | 每个小班周边3户 | 个 | 224 | 672 |
|  |  | 非普查小班清理情况 | 每个疫情发生乡镇抽3个小班 | 个 | 11 | 33 |
|  |  | 查阅档案资料 | 按防治责任单位数 | 份 | 16 | 16 |
|  |  | 防治单位评价 | 未知具体数量，暂按防治责任单位数估计，按实际防治单位数量执行评价 | 个 | 15 | 15 |
|  |  | 公路沿线枯死松树清理情况 |  | 线 | 1 | 1 |

霍山县林业局

2022年11月29日